PPT大纲：“绿动声纹”——LoRa-TCN驱动的噪声智能预测与声像协同溯源系统

1. 项目概述（1页）

- 项目标题
“绿动声纹”——LoRa-TCN驱动的噪声智能预测与声像协同溯源系统

- 项目类型
创新训练项目（计算机应用技术，081203）

- 团队信息

  - 负责人：蓝浩铭

  - 成员：陈加欣、江伟涛、刘标

  - 指导老师：黄可坤（模式识别）、温坤文（微分方程）、罗聪（信息处理）

- 实施周期
2025年6月—2026年6月（14个月）

- 核心目标
构建声像协同的噪声监测与工业设备异常检测系统，推动环境治理与产业升级。

2. 项目自评（3-6页）

2.1 背景与意义

- 痛点分析

  - 工业设备异响定位难、噪声污染溯源效率低、区域声环境管理薄弱。

- 社会价值

  - 革新人才培育路径、优化区域声环境、加速产业升级、助力绿美广东建设。

- 政策支持

  - 契合“百千万工程”“绿美广东”等战略，推动乡村振兴与环境协同治理。

2.2 技术水平

- 核心技术

  - 硬件：ESP32边缘节点+MAX9814麦克风阵列+LoRa通信（传输距离数公里）。

  - 算法：TCN噪声预测（MAE≤3dB）、YOLOv5s声源识别、声振融合CNN模型（准确率≥90%）。

- 创新点

  - 声像时空对齐技术（微秒级误差）、低功耗视频传输（ROI+H.265压缩）、跨设备泛化模型（误差≤15%）。

2.3 适用范围

- 典型场景

  - 工业设备异常检测（风机、离心泵等）、校园噪声监测、乡村生态管理。

- 适配领域

  - 智慧城市、环保监测、智能制造、乡村振兴。

2.4 推广前景

- 市场需求

  - 2025年全球噪声监测市场预计达$10.2亿，年均增长8.3%。

- 转化路径

  - 产学研合作：对接环保企业、工业园区，提供定制化解决方案。

3. 项目进度（1页）

- 甘特图展示

| 阶段 | 时间 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025.06-07 | 调研设备故障原理与噪声特征 |
| 硬件设计 | 2025.08-09 | 开发监测节点与LoRa通信模块 |
| 算法开发 | 2025.10-12 | 构建TCN预测模型与声振融合模型 |
| 系统集成 | 2026.01-02 | 云端平台搭建与可视化实现 |
| 测试优化 | 2026.03-04 | 多场景性能测试与模型调优 |
| 推广应用 | 2026.05-06 | 试点部署与成果转化 |

4. 开展情况（2-3页）

4.1 已有成果

- 硬件原型：完成ESP32节点设计，功耗≤0.5W，成本＜300元/节点。

- 数据集：采集工业、校园、乡村噪声数据10万条，标注视频500段。

- 算法验证：TCN模型预测精度达88%，声振融合模型准确率85%。

4.2 预期成果

- 技术成果

  - 专利1-2项、核心期刊论文1-2篇。

- 应用成果

  - 在3个场景部署20+节点（校园、乡村、工厂），覆盖1平方公里。

4.3 荣誉与认证

- 团队获校级数学建模竞赛一等奖、全国竞赛省级二等奖。

- 指导老师黄可坤发表中科院一区论文20余篇，主持国家级科研项目。

5. 项目预算（1页）

- 预算表格

| 科目 | 金额（元） | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件采购 | 6000 | 传感器、ESP32、LoRa模块 |
| 软件开发 | 1000 | 数据采集与预警平台 |
| 实验材料与测试 | 3500 | 校准设备、场地租赁 |
| 出版与成果转化 | 5000 | 论文发表、专利申请 |
| 不可预见费用 | 5000 | 应急支出 |
| 总预算 | 22500 |  |

6. 总结与展望

- 当前进展

  - 完成硬件原型与初步算法验证，进入系统集成阶段。

- 未来计划

  - 优化模型泛化能力，拓展多场景合作试点。

- 愿景

  - 成为噪声治理领域的标杆方案，助力智慧城市与绿色生态建设。